Umowa Nr ……………………………

zawarta w dniu ………………………… 2017 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy

al. Józefa Piłsudskiego 38, reprezentowaną przez Pana Wojciecha Wdowika - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Działając w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), strony zawierają umowę następującej treści:

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do posadowienia 101 tablic urzędowych dla obszarów Natura 2000

- Wykonawca odbierze tablice z miejsca ich składu znajdującego się w mieście Przemyśl przy ul. Wybrzeże Ojca św. Jana Pawła II 24 (w dni robocze, w godzinach 7:30 do 15:30 po uprzednim zgłoszeniu pod nr tel.: 783921901 z minimum jednodniowym wyprzedzeniem).

- Tablica złożona jest ze stelaża oraz jednego drewnianego słupa.

- Tablice mają zostać trwale umieszczone w terenie poprzez zakopanie (zabetonowanie) drewnianego słupa w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 70 cm (w tym 40 cm warstwa betonu).

- Wysokość posadowienia dolnej krawędzi tablicy: ok. 170 cm nad gruntem 
(w przypadku wskazania przez Zamawiającego konieczności posadowienia dwóch tablic na jednym słupie wysokość posadowienia dolnej krawędzi tablicy ulegnie zmniejszeniu).

- Wykonawca zapewni materiały oraz sprzęt potrzebny do przymocowania stelaża z tablicą urzędową do słupa lub do wykonania dodatkowych otworów w słupie w przypadku posadowienia dwóch tablic na jednym słupie – takie przypadki zostaną wyszczególnione (nakrętki ocynkowane po 2 sztuki na tablicę oraz podkładki ocynkowane o szerokości zewnętrznej nie mniej niż 3 cm, elektronarzędzia).

- Część drewnianego słupa która będzie wkopana w grunt należy wcześniej zabezpieczyć bezpiecznym dla środowiska preparatem hydroizolacyjnym.

- Współrzędne GPS lub numery działek dla 50 tablic zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Kolejne lokalizacje będą przekazywane na bieżąco po ustaleniu współrzędnych nie później niż do dnia 15 września 2017 r.

- Wykonawca każdorazowo na 7 dni przed  przystąpieniem do posadowienia konkretnych tablic poinformuje Zamawiającego telefonicznie:  17 785 00 44 wew. 666, lub elektronicznie na adres: beata.knutel.rzeszow@rdos.gov.pl które tablice zamierza posadowić (niezbędne jest to w celu poinformowania właściciela/zarządcy gruntu).

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia 30.10.2017 r.

Wykonawca na pisemny lub ustny wniosek Zamawiającego ma obowiązek udzielania mu pisemnych lub ustnych informacji na temat postępu prac związanych z realizacją zamówienia.

- Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi:

……………. zł netto

.……….….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………….  …../100).

- Koszt posadowienia jednej tablicy wynosi:

……………. zł netto

……….….. zł brutto (słownie złotych brutto: ………….  …../100).

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w oparciu o fakturę/rachunek wystawioną/wystawiony przez Wykonawcę, po wykonaniu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.

- Podstawą do zapłaty faktury/rachunku wystawionej/wystawionego przez Wykonawcę będzie stosowny protokół odbioru przedmiotu umowy spisany pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.

- Stwierdzone przez Zamawiającego braki w przedmiocie umowy Wykonawca poprawi na swój koszt, w terminie 15 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o tym fakcie przez Zamawiającego.

- Wymieniona w ust. 2 faktura/rachunek, po jej/jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, będzie podstawą do uregulowania należności w terminie do 21 dni od daty jej wystawienia.

- Należność zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

  - jeżeli Wykonawca nie wykona swoich zobowiązań umownych,

  - jeżeli Wykonawca nienależycie wykona swoje zobowiązania umowne.

- Zamawiający może odstąpić od umowy również w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 Zamawiający powiadamia o niej pisemnie Wykonawcę.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną, która będzie naliczana w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu całości prac w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto od całości prac za każdy dzień zwłoki, a jeśli zwłoka trwa dłużej niż 20 dni w wysokości 0,6% umownego wynagrodzenia brutto od całości prac za każdy następny dzień zwłoki licząc od 21 dnia,

- za zwłokę w usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto od całości prac za każdy dzień zwłoki liczony po terminie ustalonym w § 5 ust 3 umowy. Jeśli zwłoka trwa dłużej niż 27 dni kara ulega podwyższeniu o 50% za każdy następny dzień licząc od 28 dnia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto od całości prac.

- Zmiana terminu wykonania umowy, jest możliwa w następujących okolicznościach:

- wystąpienia siły wyższej: zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (grad, deszcz, śnieg) uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu, lub kontynuowaniu prac,

- jeżeli konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1 niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

- W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie prac.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygały właściwe dla siedziby Zamawiającego sądy powszechne.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ Rzeszów i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:							Wykonawca: